Российская Федерация

Ростовская область

Сальский  район

Администрация  Гигантовского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14  октября 2010 г                                                                                                                № 277

п. Гигант

Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы

« Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров в  Гигантовском сельском  поселении  на 2011-2013 годы»

В соответствии с  областной целевой программой « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2013 годы»утвержденной Постановлением Администрации Ростовской области №626 от27.11.2009г.

Постановляю:

1.Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу « Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров в Гигантовском сельском поселении» согласно приложения .

2. Начальнику финансово-экономического отдела (Е.В.Алексеевой)  при формировании местного бюджета  на 2011 год и среднесрочного финансового плана  Гигантовского сельского поселения на 2011-2013 годы предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной целевой долгосрочной программы « Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров в Гигантовском  сельском поселении на 2011-2013 годы».

Установить , что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров в Гигантовском сельском поселении на 2011-2013 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Контроль за выполнением  настоящего постановлением  возложить на начальника финансово-экономического отдела (Е.В.Алексееву).

Глава Гигантовского сельского

поселения                                                                                                П.П.Попов

Исп. Начальник финансово-экономического

отдела Е.В.Алексеева 78-5-68

Приложение№1

к Постановлению

Администрации Гигантовского сельского поселения

№277 от 14.10.10г.

Муниципальная Долгосрочная Целевая   программа

« Развитие  внутрипоселковых автомобильных  дорог общего пользования и тротуаров в Гигантовском сельском поселении

на 2011-2013 годы»

Паспорт 
Муниципальной  долгосрочной целевой программы « Развитие  автомобильных дорог общего пользования и тротуаров в Гигантовском  сельском поселении

на 2011-2013 годы»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа « Развитие автомобильных дорог общего пользования и тротуаров в Гигантовском сельского поселения на 2011-2013 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование документов, регламентирующих разработку Программы | Постановление Главы Администрации Гигантовского сельского поселения Сальского района от 19.11.10г.№317 |
| Заказчик Программы | Администрация Гигантовского сельского поселения Сальского района (финансово-экономический отдел) |
| Разработчик проекта и ответственный исполнитель Программы | Администрация Гигантовского сельского поселения Сальского района (финансово-экономический отдел) |
| Цель Программы | Развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры |
| Задачи Программы | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров на уровне , соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и тротуаров; Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров за счет текущего и капитального ремонта автомобильных дорог; |
| Период реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Структура Программы , перечень основных направлений и мероприятий | -Паспорт Муниципальной долгосрочной целевой программы « Развитие автомобильных дорог общего пользования и тротуаров в Гигантовском сельского поселения на 2011-2013 годы» Раздел1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел2. Основные цели и задачи , сроки и этапы реализации Программы , целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы. Раздел4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5.Механизм реализации и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы. Приложение 1» Система программных мероприятий по реализации Программы». Приложение 2. Методика оценки эффективности реализации мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы « Развитие автомобильных дорог общего пользования и тротуаров в Гигантовском сельского поселения на 2011-2013 годы» Мероприятия программы: Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования и тротуаров местного значения; Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования и тротуаров местного значения; Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и тротуаров местного значения; |
| Исполнитель программы | Администрация Гигантовского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования | Средства муниципальных бюджетов – после утверждения соответствующих бюджетов; Объем финансирования по годам: 2011 год_ 4352,3 тыс. рублей 2012 год_ 2000,0 тыс. рублей 2013 год_ 2000,0 тыс.рублей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011-2013 годов могут быть уточнены при формировании проектов решений о местном бюджете на 2011.2012.2013 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: Процент автомобильных дорог местного значения , находящегося на содержании от общей протяженности автомобильных дорог местного значения -100 процентов; Протяженность участков автомобильных дорог местного значения на которых выполнены работы с целью доведения до нормативных требований,- 78,0 км |
| Управление Программой, формы и порядок осуществления контроля за реализацией мероприятий | Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет Администрация Гигантовского сельского поселения. Контроль за исполнением Программы: 1. Администрация Гигантовского сельского поселения Сальского района. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время  протяженность  автомобильных дорог местного значения на территории Гигантовского сельского поселения составляет 78,0 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды. Хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико- эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ;

Содержание автомобильных дорог- комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния дороги, оценке ее технического состояния , а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

Ремонт автомобильных дорог- комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные  и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

Капитальный ремонт автомобильной дороги- комплекс работ по замене и восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги, не изменяются границы полосы отвода дорог.

Состояние  дорог определяется своевременностью , полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит  напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование на проведение  дорожного обслуживания на территории Гигантовского сельского поселения в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения приводит к несоблюдению межремонтных сроков , накоплению количества не отремонтированных участков и участков с неудовлетворительным  транспортно-эксплуатационным состоянием.

Доля дорог не отвечающих нормативным требованиям на территории Гигантовского сельского поселения составляет 62 %

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств ,выделяемых на приведение в нормативное состояние дорог.

С учетом ограниченной доходной базы местного бюджета единовременный переход на планирование по нормативам в полном объеме не представляется возможным, поэтому необходимо поэтапный переход  на нормативы.

Механизм перехода  на финансирование содержания , ремонта и капитального ремонта  по нормативам денежных затрат будет определен  постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения с указанием этапов и сроков перехода.

Применение программно-целевого метода в развитии дорог на Территории Гигантовского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующим риском:

Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня интенсивной активности, возникновения бюджетного дифицита, сокращения объемов финансирования затрат на содержание и ремонт дорог.

Риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению  с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта ,ремонта  и содержания автомобильных дорог.

Риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы  существенно сократить накопление отставание в выполнении ремонтных работ дорог и достичь запланированных в Программа величин показателей.

Раздел 2. Основные цели и задачи , сроки и этапы реализации , целевые индикаторы и показатели Программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной дорожной  инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

Поддержание дорог местного значения  на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог.

Сохранение протяженности , соответствующей нормативным требованиям за счет ремонта и капитального ремонта дорог;

Срок реализации программы 2011-2013годы.

Поскольку мероприятия программы , связанные с содержанием , ремонтом дорог , носит постоянный характер , то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всех дорог и не увеличение показателя « Доля протяженности дорог  местного значения , на отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности дорог.»

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице №1

Таблица №1

Целевые индикаторы и показатели программы

| №п/п | Наименование индикатора | Еденица измерения | Показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля протяженности дорог местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог местного значения | процентов | - | 62,0 | 68,0 | 71,0 |
| 2. | Доля протяженности дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично в общей протяженности дорог местного значения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 3 . Система программных мероприятий , ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам. Источникам финансирования Программы

Для реализации  целей и решения задач Программы , достижения  планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия  по содержанию автомобильных дорог местного значения.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию дорог в     соответствии с нормативными требованиями.

- Мероприятия по ремонту дорог местного значения

Реализация  мероприятий  позволит сохранить протяженность  участков дорог, на  которых показатели их  транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным  показателям дорог местного значения.

3.Мероприятия по капитальному ремонту дорого местного значения.

Реализация  мероприятий  позволит сохранить протяженность  участков дорог , на  которых показатели их  транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют категории дорог.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорого будут проводится по результатам обследования дорого и в соответствии с разработанными проэктно- сметными  документами.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач , предусмотренных областными целевыми программами.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице №2.

Объемы финансирования Программы

Таблица №2

| №п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Итого (тыс. рублей ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт дорог и тротуаров местного значения . Всего | 4352,3 | 2000,0 | 2000,0 | 8352,3 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет, всего Местный бюджет, всего | 3283,3 1069,0 | 0,0 2000,0 | 0,0 2000,0 | 3283,3 5069,0 |
|  | Капитальный ремонт дорог и тротуаров | 4192,3 | 0,0 | 0,0 | 3817,8 |
|  | Содержание дорог и тротуаров местного значения (знаки и разметка) | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |
|  | Текущий ремонт дорог и тротуаров местного значения | 0,0 | 1840,0 | 1840,0 | 3680,0 |

Раздел 4.         Нормативное обеспечение Программы

Для достижения цели  Программы необходимо принять постановление Администрации Гигантовского сельского поселения о нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт. Ремонт , содержание  дорого местного значения.

Раздел. 5  Механизм реализации , организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Обеспечение реализации программных мероприятий осуществляется  Администрацией Гигантовского  сельского поселения.

Мероприятия реализуются посредством заключения контрактов на содержание и ремонт дорог местного значения.

Приложение №2

к  Постановлению Администрации

Гигантовского сельского поселения

№317 от 19.11.10г.

Система

Программных мероприятий

| №п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Отвествен-ный исполни-тель | Срок испо-нения | Источник финан-сирования | Объем финасирования по годам ( тыс. рублей) |  |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |

1.Мероприятия по содержанию автомобильных дорог  местного значения

| 1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Поддержание автомобильных дорог местного значения на уровне, соответст-вующем категории дороги, путем содержания дорог. | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2011-2013годы | Местный бюджет | - | - | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Мероприятия по ремонту  автомобильных дорог  местного значения

| Ремонт автомобильных дорог местного значения | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения за счет ремонта дорог. | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2011-2013годы | Местный бюджет | - | - | - | 1840,0 | 1840,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов капитального ремонта дорого местного значения на 2011 год

| п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги ул.Комарова | 4192,3 |