УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Остался позади очередной год. Справедливо будет отметить, что это был весьма непростой и напряженный год, как для жителей сельского поселения, так и для органов местного самоуправления.

В течение 2016 года нами проведена большая работа по благоустройству, реализуются  муниципальные программы, выполнены или выполняются все намеченные планы:

- ведется реконструкция уличного освещения поселения,

- ремонтируются дороги,

- устанавливаются детские площадки

- благоустраиваются центры поселков,

- улучшается работа жилищно-коммунального хозяйства по вывозу ТБО, водоснабжению и водоотведению,

- обеспечиваются жильем нуждающиеся граждане, стоящие на учете по программе «Устойчивое развитие сельских территорий»

Все, что сделано для людей в Гигантовском сельском поселении исполнено только за счет средств бюджета сельского поселения и привлечения средств бюджетов вышестоящих уровней. Мы все вместе понимаем, что комфортность проживания людей в Гигантовском сельском поселении зависит не только от Администрации, но и от активности населения.

Если говорить об Администрации то нет, ни одной проблемы, которая бы оставалась вне поля ее зрения. Проблемы они есть и будут, но и сделать нам с Вами в 2016 году удалось не мало.

18 сентября 2016 года состоялся Единый день голосования.  Выборы признаны состоявшимися и действительными. Территориальной избирательной комиссией подведены результаты прошедших выборов депутатов Гигантовского сельского поселения Сальского района четвертого созыва:

Избирательный округ № 1: Ковтунов Юрий Алексеевич

Синченко Александр Николаевич

Чемерисова Анжелика Михайловна

Избирательный округ № 2: Касьянова Татьяна Александровна

Решняк Светлана Дмитриевна

Скрипников Александр Александрович

Избирательный округ № 3: Аннин Андрей Борисович

Голозубов Александр Михайлович

Карабельников Александр Григорьевич

Избирательный округ № 4: Кожухов Сергей Михайлович

Псарев Сергей Сергеевич

Хара Ирина Александровна

Избирательный округ № 5: Гурова Лидия Егоровна

Зубенко Виктор Викторович

Пономаренко Ольга Николаевна

В связи с внесением изменений в  Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» в части перераспределения полномочий между сельскими поселениями и муниципальным районом с 01.01.2017 года переданы следующие полномочия в Сальский район:

- дорожная деятельность в отношении внутрипоселковых дорог

- организация водоснабжения, водоотведения

- организация библиотечного обслуживания

- сохранение, использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки

-  проведение муниципального земельного и  жилищного контроля

БЮДЖЕТ

Исполнение  бюджета  Гигантовского сельского поселения          Сальского района  за 2016 год  по доходам  составило – 45 877,5 тыс. рублей или 96,6 процента  к годовому плану (на не исполнение повлияла экономия по торгам на капитальный ремонт ул. Южная п. Гигант в сумме 1 951,9 тыс.рублей, в результате чего бюджет поселения недополучил денежные средства  из областного бюджета на эту же сумму) и по расходам - в сумме  46 512,2тыс.рублей или 95,92 процента к годовому плану.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Гигантовского сельского поселения  Сальского района исполнены в сумме 25 702,2 тыс. рублей или 101,4 процентов к годовым  плановым  назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года собственные доходы бюджета Гигантовского сельского поселения  Сальского района увеличились на 10 351,9 тыс. рублей или на 22,6 процента.           Наибольший  удельный  вес  в  общем  объеме   налоговых  и  неналоговых  доходов,  поступивших  в  2016  году,  занимают налоги на доходы физических лиц – 9 708 440,51 рублей или 37,77% (крупные налоплательщики  - ООО «Сальсксельмаш», ООО «Донское золото», ООО «Славяне», СПК им. Ангельева),  налоги на  имущество  - 7 946 555,30 рублей  или 30,92%,  единый сельскохозяйственный налог – 5 548 278,05 рублей или  21,59%.

Объем безвозмездных поступлений бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района за  2016 года  составил  20 175,3 тыс. рублей или 91,2 процента к годовым  плановым  назначениям.

В части расходов на финансирование отраслей социальной сферы, включая финансовое обеспечение государственного задания подведомственными учреждениями за 2016 года направлено 9 485,1 тыс. рублей или 100,0 процентов к годовым плановым назначениям. Указы Президента РФ  от 7.05.2012г.№ 597, от 1.06.2012года № 761 и от 28.12.2012 года № 1688 по доведению средней заработной платы работников бюджетных учреждений  в 2016 году до 17168 рублей исполнены.

На  дорожное хозяйство  направлено  14 128,4 тыс. рублей или 89,9 процента к годовым плановым назначениям.

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 6 896,551 тыс. рублей или 100,0 процентов к годовым плановым назначениям.

На обеспечение вопросов национальной безопасности, в том числе на обеспечение деятельности поисково-спасательной службы направлено 1363,5 тыс. рублей или 100,0 процентов к годовым плановым назначениям.

На  реализацию  целевых  программ  за   2016 года  направлено 35 542,3 тыс. рублей, что составляет 94,8 процентов к годовым плановым назначениям или 76,4 процента всех расходов бюджета Гигантовского сельского поселения  Сальского района.

По итогам 2016 года муниципальный долг Гигантовского сельского поселения   отсутствует.

Бюджетная политика в сфере расходов  бюджета Гигантовского сельского поселения  Сальского района была направлена на решение социальных и экономических задач муниципального образования. Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы  и ЖКХ.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД

В  2016 году проведены мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог, в ходе которых были устранены деформации дорожного полотна на 13,576 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, сумма затрат составила 818,6 тыс. рублей из них сумма областного бюджета 753,1 тыс. рублей.

В целях благоустройства и улучшения благосостояния населения  заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Южная в п. Гигант на сумму 14 128, 403 тыс. руб.,  в том числе за счет средств местного бюджета 1130,272 тыс. рублей.   На  01.10.2016 года работы по капитальному ремонту были выполнены в полном объеме и приняты строительным надзором. Экономия, образовавшаяся в результате торгов составляет 1 951,9 тыс. рублей, на сумму данной экономии было направлено письмо в Министерство транспорта ростовской области о направлении данных средств на капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Первомайская, ул. Северная, ул. Пионерская  в п. Гигант.

Помимо этого выполнены  работы по нанесению разметки и приведению в соответствии с ГОСТ стандартами пешеходных переходов выполнены мероприятия по установке светофоров марки Т7 и ограждений  рядом с детскими дошкольными и школьными учреждениями по ул. Ленина, Учебная, Красная, Горького в п. Гигант, сумма затрат составила 330,676 тыс. рублей.

В зимний период проводились работы по грейдированию улиц от снега и посыпка противогололедными материалами сумма затрат составила 215,4 тыс. рублей.

В настоящий момент имеются положительные заключения экспертизы на капитальный ремонт 5 внутрипоселковых дорог. Приоритетным строительством внутрипоселковых дорог является ул. Спортивная в п. Сеятель Северный к  консервному заводу и п. Гигант ул. Пионерская, ул. Северная, ул. Первомайская.  Помимо выше указанного  произведено устройство тротуарной дорожки в парке Ленина для установки уличных тренажеров, на сумму 276,100 тыс. рублей.

ОСВЕЩЕНИЕ

Проведена комиссионная  проверка состояния уличного освещения, предприняты меры  по замене ламп уличного освещения и установке магнитного пускателя, установка щита учета по ул. Некрасова и ул. Сенная в п. Гигант,  реле времени в количестве 3 шт., а также  15 ламп в п. Гигант по ул. Ленина, ул. Вокзальная, ул. Гигантовская, ул. Сенная. Произведена замена щита учета п. Клены в п. Логвиновский. На оплату электротоваров в рамках запланированной программы энергосбережения из бюджета Гигантовского поселения выделено и профинансировано 86 250 рублей, на приобретение 24 энергосберегающих светильников.

Во втором полугодии 2016 года выполнены работы по замене линии электропередач протяженностью 2600 м и установка 54 фонарей уличного освещения (в п. Гигант - 13 светильников заменены на светодиодные по ул. Ленина и 10 светильников по ул. Юбилейная до ул. Пионерской;    в п. Сеятель Северный по ул. Победы (в районе торговой площади - 5 фонарей). Работа в данном направлении ведется и на 2017 год запланировано новое строительство ул. Комарова п. Гигант, ул. Ангельева, ул. Южная в п. Гигант и ул. Победы в п. Сеятель Северный. По программе энергосбережения запланировано приобрести 55 ламп и будет продолжена работа на замене светильников по ул. Ленина на светодиодные. Планируется разработать проект на освещение ул. Сенной от ул. Береговой до пер. Майского (осветить плотину).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Огромная работа была проведена в области  строительства канализационных  сетей в п. Гигант по ул. ул. Шолохова и ул. Пионерская, на протяжении от ул. Комсомольская до ул. Самойлова общей стоимостью 213 000 рублей. Наиболее  остро стоит вопрос в строительстве очистных сооружений в п. Гигант и капитальном ремонте канализационной сети, в 2014 году  окончены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство очистных сооружений канализации п. Гигант»,  получено положительное заключение экспертизы, стоимость работ в котором обозначена 187 млн. рублей,  неоднократно были поданы документы в министерство ЖКХ РО для включения в долгосрочную программу.

В 2016 году Сальским городским судом вынесено решение о строительстве очистных сооружений до 31.05.2016 года, что не возможно по причине отсутствия софинансирования из  областного бюджета на эти цели, нами подано заявление об отсрочке исполнения решения суда по результатам рассмотрения которого было выдано определение о рассрочке исполнения до 31.12.2019 года. Но нами продолжается вестись работа, а именно направляются письма о содействии во включении в долгосрочные программы различных уровней объекта нового строительства.

Благоустройство

Сбором и вывозом ТБО на территории Гигантовского сельского поселения занимается МП «ЖКХ Гигантовского сельского поселения» процент охвата данной услуги составляет 87 %. Сбор осуществляется поведерным и контейнерным способами, вывоз мусора осуществляется на полигон ОАО «Чистый город», рост тарифа по сравнению с 2015 годом не наблюдается. С начала года на ликвидацию несанкционированной свалки на территории Гигантовского сельского поселения площадью 3000 м2 выделено и профинансировано 650,826 тыс. рублей.

В период 2016 года  на территории всех населенных пунктов проведено более 50 субботников по наведению санитарного порядка на территории Гигантовского сельского поселения.

На благоустройство поселения из бюджета Гигантовского сельского поселения выделено 6896,551 тыс. рублей, что включает в себя

- уличное освещение - 2 748,6 тыс. руб.

-ремонт и содержание уличного освещения - 575 тыс. руб.

- озеленение (покос травы, сбор мусора, содержание территории парков, посадка деревьев, побелка деревьев)- 3 456,5 тыс. руб.

- приобретение скамеек, детских площадок - 292,3 тыс. руб.

-устройство   придорожного рынка - 99,2 тыс. руб.

-противоклещевая обработка парков, стадиона – 101,3 тыс. руб.

- приобретение уличных тренажеров – 150, тыс. руб.

Проведена  обрезка  высокорастущих деревьев в парке Горького, парк Ленина и парке погибшим воинам ВОВ, а также по   ул. Учебная и ул. Ленина на сумму 150,0 тыс. рублей в количестве 50 деревьев. Покос сорной растительности произведен силами сотрудников МП «ЖКХ» скошенная площадь составила 200,0 тыс.м².

Разработан проект на благоустройство территории парка культуры и отдыха по адресу: ул. Ленина 34-а п. Гигант, который размещен на официальном сайте Гигантовского сельского поселения.

2017 год в Российской Федерации объявлен годом экологии. Администрацией Гигантовского сельского поселения разработан план мероприятий для обеспечения надлежащего санитарного состояния нашего поселения. Мы живем на родной земле, и наше будущее зависит от нас с вами.

Гигантовское сельское поселение - это наш дом, в котором мы вместе в вами  должны поддерживать чистоту и уют. Хочется, чтобы каждый житель задумался над этим. Растает снег и «расцветет» пестрыми цветами мусор на улицах наших поселков, потянутся стада «бесхозных» коров и собак на улицу после многомесячной зимы. Как говорится: «Чисто не там, где убирают, а там где не сорят». И не будем лукавить, что если все жители рано утром начнут день  с уборки прилегающих к домам и магазинам территорий и  если объявлен субботник по благоустройству выходят все и наводят порядок то и будет результат нашей с нами работы.  Однако все усилия администрации ни к чему не приведут, если жители не проявят сознательность и не примут меры по наведению чистоты и порядка возле своих дворов и других объектов собственности. Кроме нас самих никто не приедет и не будет убирать наши улицы. Однако многие жители поселения забыли, что у них есть не только права, но и обязанности..

В настоящее время подготовлен  проект Решения Собрания депутатов Гигантовского сельского  поселения «Об утверждении Правил содержания домашних  животных и птицы», он будет рассмотрен на ближайшем заседании Собрания депутатов.

Правила будут определять:

- условия и порядок содержания с/х животных и птицы,

- правила содержания и порядок выгула собак

-порядок отлова и содержания безнадзорных  домашних животных

- правила будут направлены на обеспечение выполнения владельцами животных санитарно-эпидемиологических и ветеренарно-санитарных требований, соблюдения нормы нагрузки на единицу площади, защиту окружающей среды,  на профилактику и предупреждение болезней животных и птицы.

После утверждения правил, информация будет размещена на всех информационных стендах и на сайте Администрации в сети  Интернет.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД

В рамках региональной программы капитального ремонта были выполнены работы по капитальному ремонту на домах:

1.Учебная, 4 (крыша) выполнение 100%;

2.Учебная, 6 (крыша) ведутся работы;

3.Учебная, 2-б (электроснабжение) выполнение 100%;

4.Учебная, 36 (электроснабжение) выполнение 100%;

5. Ленина, 38 (фасад)

6. Крупской, 4 (внутридомовые системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения) 100%;

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Наиболее популярен вопрос установки детских площадок, в настоящее время установлены детские площадки в п. Гигант по ул. Свободы 6, ул. Куйбышева, ул. Южная, п. Ясенево, п. Роща, п. Клены.

Во втором полугодии 2016 года установлены антивандальные спортивные тренажеры в парке по ул. Ленина 34, а также  из резервного фонда Ростовской области выделено и профинансировано 150,0 тыс. рублей на приобретение спортивных уличных тренажеров, которые будут установлены весной 2017 года.

Муниципальный земельный контроль

В 2016 году было запланировано и проведено 25 плановых проверок земельного законодательства, выписано 9 предписаний об устранение нарушений, выписаны штрафы на 25 тысяч рублей, которые были оплачены в полном объеме.

- Гранты для фермеров

Третий год на Дону реализуются два пилотных проекта с предоставлением государственных грантов:

-на создание новых фермерских хозяйств

- развитие семейных животноводческих ферм.

Реализация пилотных проектов продолжится до 2020 года.

Кто заинтересовался государственной программой, как поучаствовать в конкурсе и получить грант, все информация подробно размешена на официальном сайте Ростовской области.

ИП Мартынюк в 2016 году воспользовался государственной поддержкой  в виде гранта для начинающих фермеров в размере один миллион 350 тысяч рублей.  На сумму грана ИП Мартынюк приобрел  700 шт. голов  гусей и 800 голов баранов.

ИП Бабкова Т. В – в 2017 году будет участвовать в конкурсе начинающих фермеров. Сумма гранта 1,5 млн. рублей. Уже готов бизнес план, в котором запланировано выращивание плодовых деревьев.

ПОЖАРЫ

С целью предотвращения пожаров на территории Гигантовского сельского поселения, в текущем году администрацией Гигантовского сельского поселения предпринят ряд мероприятий:

- Проведены профилактические беседы с многодетными, одинокими, асоциальными гражданами, учитывая тот факт, что большинство пожаров являются халатностью граждан при употреблении спиртных напитков, подвергая себя и окружающих смертельной опасности.

- Проведено более 28 сходов граждан с участие сотрудников пожарной охраны, на которых всем гражданам разъясняются правила пожарной безопасности, предостережения о последствиях сжигания сухой растительности.

- Были распространены брошюры и листовки среди местных жителей с предупреждениями по противопожарной безопасности,

- размещена информация на информационных стендах в населенных пунктах Гигантовского сельского поселения и на официальном сайте администрации.

Все принятые меры способствовали предупреждению многочисленных пожаров.  В 2016 году с 1 января  по 31 декабря  на территории Гигантовского сельского поселения произошли 18 пожаров, в том числе в частном секторе – 8 пожаров, возгорание сухой растительности – 0 случай, возгорание мусора – 10 случаев.

Количество членов добровольной пожарной дружины по состоянию на 01.01.2017 года составило 58 человек, из них при администрации для оперативного реагирования – 5 человек. Оснащены водовозкой с помпой на 4 тонны воды и пожарным инвентарем, все члены ДПД застрахованы.

Во всех населенных пунктах выбраны пожарные старшины для ведения мониторинга и экстренного вызова пожарных и работников Администрации в случае возникновения пожара. На территории Гигантовского сельского поселения в каждом населенном пункте (16) установлены и находятся в исправном состоянии 28 пожарных гидрантов, 3 пожарных резервуара емкостью каждый по 100 тон воды и так же оборудованы  2 водонапорные башни полугайками для забора воды пожарными машинами. В поселке Загорье и п. Гигант оборудованы  подъезды к прудам для забора воды.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

В 2016 году  в администрацию Гигантовского сельского поселения поступило 230 обращений граждан по вопросам жизнеобеспечения, это на 21,2 %  меньше, чем за аналогичный период 2015 года (292 обращения).

По всем поступившим в 2016 году обращениям Администрацией было дано 230 поручений по подготовке ответов по поставленным вопросам. В 2016 года 148 обращений граждан рассмотрено с выездом на место. В основном это вопросы, которые требуют  решения на месте, требуют дополнительного обследования: жилье, социальная помощь, строительство, земельные споры, нарушение правил содержания домашних животных и др.

Основные вопросы, с которыми граждане обращались для разрешения к Главе Гигантовского сельского поселения:

- благоустройство поселков (установка детских площадок, наведение чистоты на территории поселков, своевременная ликвидация несанкционированных свалок, и т.д.) – 82 обращения

- материальная помощь малообеспеченным гражданам в экстренной ситуации – 33 обращения

- дорожное хозяйство (потребность в строительстве и ремонте автомобильных внутрипоселковых дорог) - 20 обращений

- предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества (перебои в водоснабжении, потребность в ремонте канализации) – 12 обращений

- Земельные споры (не судебные) (конфликты, возникающие при установке новых заборов и при пользовании земельным участком) - 13 обращений

Ежегодно проходит единый день приема граждан, в 2016 году он состоялся 12 декабря, в этот день все желающие могли задать вопрос в государственные органы и органы местного самоуправления.  Одним из главных вопросов, заданных жителями поселения - это газификация населенных пунктов Гигантовского сельского поселения. Заместитель министра Министерства промышленности и энергетики пояснил, что газификация поселков  включена в программу на 2019 год.

ОКДН

При Администрации поселения с 2006 г. работает ОКДН и ЗП. За прошедший год проведено 14  заседаний, из них 2 выездных. Рассмотрено 26 плановых вопросов, 28  представления на родителей и 44 на несовершеннолетних. Проведено 8 рейдов в асоциальные семьи в ходе которых проверялось санитарное состояние жилья, готовность к ОЗП и соблюдение   Всего на учете 6 несовершеннолетних и 10 родителей.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ ЗАДАЧАМ, которые мы должны выполнить за 2017-2020 года, являются:

- возвращение первозданной значимости  Парка культуры и отдыха п. Гигант, путем проведения капитального ремонта, согласно изготовленной проектно-сметной документации;

- завершение программы по оснащению всех населенных пунктов детскими площадками;

- продолжение реконструкций линий электропередач в поселении;

- реализация улучшения качества вывоза ТБО путем установления 3 резервуаров для сбора ТБО, приобретение новой техники и 100%-ным охватом населения, включая отдаленные поселки;

- газификация всех населенных пунктов поселения;

- оформление правоустанавливающих документов и передача в аренду жителям земель для пастбищ;

- благоустройство и наведение санитарного порядка во всех населенных пунктах.

Мы не ставим перед собой неисполнимых задач. Мы должны совместными усилиями обеспечить комфортность проживания людей в Гигантовском сельском поселении.