Российская Федерация

Ростовская область

Сальский  район

Администрация  Гигантовского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08. 2012 г                                                                                                                №246

п. Гигант

О внесении изменений в муниципальную

долгосрочную целевую программу

« Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров в  Гигантовском сельском  поселении  на 2011-2013 годы»

В соответствии с  областной целевой программой « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2013 годы»утвержденной Постановлением Администрации Ростовской области №626 от27.11.2009г., решениями Собрания депутатов Гигантовского сельского поселения от   28.02.2011г.№ 102 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гигантовского сельского поселения от 29.11.2010г. №87 «О бюджете Гигантовского сельского поселения Сальского района на 2011 год » и «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гигантовского сельского поселения от 28.11.2011г. №137 «О бюджете Гигантовского сельского поселения Сальского района на 2012 год  и плановый период 2013 и 2014 годов»,

Постановляю:

1.Внести следующие изменения в  муниципальную долгосрочную целевую программу « Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров в Гигантовском сельском поселении» :

1.1.В приложении №1 к постановлению Администрации Гигантовского сельского поселения №277 от 14.10.2010г. в паспорте муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования и тротуаров в Гигантовском сельском поселении» пункт «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Средства муниципальных бюджетов – после утверждения соответствующих бюджетов;

Объем финансирования по годам:

2011 год – 5058,6 тыс.рублей

2012  год – 9066,802 тыс.рублей

2013 год – 2000,0 тыс.рублей

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2012,2013 год могут быть уточнены при формировании проектов решений  и решений о местном бюджете на 2012, 2013 год»

1.2.В разделе 3 «Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам. Источники финансирования программы» Таблицу №2 «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования Программы

Таблица №2

| №п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Итого (тыс. рублей ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт дорог и тротуаров местного значения . Всего | 5058,6 | 9066,802 | 2000,0 | 9058,6 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет, всего Местный бюджет, всего | 3283,3 1775,3 | 7103,602 1446,606 | 0,0 2000,0 | 3283,3 5775,3 |
|  | Капитальный ремонт дорог и тротуаров | 3817,8 | 0,0 | 0,0 | 3817,8 |
|  | Содержание дорог и тротуаров местного значения (знаки и разметка) | 1240,8 | 1025,019 | 160,0 | 1560,8 |
|  | Текущий ремонт дорог и тротуаров местного значения | 0,0 | 1340,500 | 1840,0 | 3680,0 |
|  | ПСД на капитальный ремонт дорог | 0,0 | 3689,960 |  |  |
|  | Капитальный ремонт дворовых территорий | 0,0 | 3011,323 |  | »; |

1.3.Приложение №2 к постановлению Администрации Гигантовского сельского поселения №277 от 14.10.2010г. «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Система

Программных мероприятий

| №п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Отвествен-ный исполни-тель | Срок испо-нения | Источник финан-сирования | Объем финасирования по годам ( тыс. рублей) |  |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |

1.Мероприятия по содержанию автомобильных дорог  местного значения

| 1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Поддержание автомобильных дорог местного значения на уровне, соответст-вующем категории дороги, путем содержания дорог. | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2011-2013годы | Местный бюджет | - | - | 1240,8 | 1025,019 | 160,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Мероприятия по ремонту  автомобильных дорог  местного значения

| Ремонт автомобильных дорог местного значения | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения за счет ремонта дорог. | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2011-2013годы | Местный бюджет | - | - | - | 0,0 | 1840,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов капитального ремонта дорого местного значения на 2011 год

| п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги ул.Комарова | 3817,8» |

3. Контроль за выполнением  настоящего постановлением  возложить на начальника финансово-экономического отдела (Е.В.Алексееву).

Глава Гигантовского сельского

поселения                                                                                                П.П.Попов

Исп. Начальник финансово-экономического

отдела Е.В.Алексеева 78-5-68