## Российская Федерация

## Ростовская область

## Администрация Гигантовского сельского поселения

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.09.2012г. |  | № 277 |
| --- | --- | --- |
|  | п.Гигант |  |

Об утверждении долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории Гигантовского сельского поселения 2013-2015 годы"

В соответствии с постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»,

Постановляю:

1. Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу "Благоустройство территории Гигантовского сельского поселения на 2013-2015 годы" согласно приложению.

2. Начальнику финансово-экономического отдела Администрации Гигантовского сельского поселения Алексеевой Е.В.  при формировании среднесрочного финансового плана Гигантовского сельского поселения на 2013-2015 годы предусматривать ассигнования на реализацию Муниципальной долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории Комаровского сельского поселения  на 2013-2015 годы ".

3. Установить, что в ходе реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории Гигантовского сельского поселения  на 2013-2015 годы" ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств областного и местного бюджетов.

4. Постановление Администрации Гигантовского сельского поселения от 29.09.2011г. № 261 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Гигантовского сельского поселения на 2012 – 2014 годы» считать утратившим силу с 1.01.2013 года.

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию на территории Гигантовского сельского поселения,  размещению на сайте www.gigant.ts9.ru    и вступает в силу с 1 января 2013 года.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.О.Главы Гигантовского

сельского поселения                                                              О.И.Шкурник

Приложение

к постановлению

Администрации Комаровского

сельского поселения

от 19.09.2012 № 277

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГИГАНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013-2015 ГОДЫ"

- Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

"Благоустройство территории Гигантовского сельского поселения

на 2013-2015 годы "

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Благоустройство территории Гигантовского сельского поселения на 2013-2015 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации Гигантовского сельского поселения «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Гигантовского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Гигантовского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Гигантовского сельского поселения, финансово-экономический отдел Администрации Гигантовского сельского поселения |
| Основные цели Программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Гигантовское сельское поселение» -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Гигантовского сельского поселения -Совершенствование эстетического вида Гигантовского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2015 годы |
| Структура Программы | - паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Гигантовского сельского поселения на 2013-2015 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка эффективности Программы Приложение 1: Система программных мероприятий Программа не содержит подпрограмм. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2013 – 2015 годах – 16 754,4 тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета –– 16 754,4 тыс. рублей; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2013-2015 годов, уточняются при определении финансирования и формирования проектов решений Собрания депутатов Гигантовского сельского поселения о местном бюджете на 2013 и плановый период 2014- 2015 годов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. -Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Гигантовское сельское поселение». -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. -Улучшение состояния территорий муниципального образования «Гигантовское сельское поселение» - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Гигантовское сельское поселение» - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зелёных зон для отдыха граждан. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Гигантовского сельского поселения |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия Гигантовского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет 17224 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 60% от необходимого, для  освещения требуется значительное дополнительное финансирование.

Несмотря на предпринимаемые меры,  количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов не уменьшается, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности МП «МПЖКХ Гигантовского сельского поселения» занимающегося благоустройством  населенных пунктов Гигантовского сельского поселения

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1.Озеленение

В связи с проводимой постоянно работой  по озеленению, существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  удовлетворительное состояние. Но по-прежнему необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Недостаточно участие в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий.

2.3.2. Наружное освещение.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

2.3.3. Благоустройство в жилых кварталах

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Контроль за благоустройством осуществляет администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

. 2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, зарастают сорной растительностью придомовые территории, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2013 - 2015 годов необходимо организовать и провести:

- смотр-конкурс, направленный на благоустройство муниципального образования: «За лучший многоквартирный  дом»», «Лучшее домовладение», «Лучшая улица»;

- субботники, направленные на озеленение дворов, придомовых территорий, парковых зон.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Гигантовского сельского поселения:

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.

1. Ресурсное обеспечение Программы

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица N 1

2013 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения и приобретение материалов для осуществления ремонта | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
| 2. | Оплата уличного освещения | 0,0 | 2854,4 | 2854,4 |
| 3. | Озеленение населенных пунктов поселения | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | ИТОГО |  | 5254,4 | 5254,4 |

2014год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения и приобретение материалов для осуществления ремонта | 0,0 | 650,0 | 650,0 |
| 2. | Оплата уличного освещения | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 3. | Озеленение населенных пунктов поселения | 0,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | 0,0 | 350,0 | 350,0 |
|  | ИТОГО |  | 5600,0 | 5600,0 |

2015год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения и приобретение материалов для осуществления ремонта | 0,0 | 700,0 | 700,0 |
| 2. | Оплата уличного освещения | 0,0 | 3100,0 | 3100,0 |
| 3. | Озеленение населенных пунктов поселения | 0,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | ИТОГО | 0,0 | 5900,0 | 5900,0 |
|  | ВСЕГО погодам | 0,0 | 16754,4 | 16754,4 |

Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативное обеспечение не требуется.

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Гигантовского сельского поселения.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

- Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Гигантовское сельское поселение.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха жителей поселения;

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

Приложение 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Гигантовского сельского поселения на 2013 – 2015 годы»

Система программных мероприятий

| № | Мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Цель мероприятия | Сроки исполнения (годы) | Источник финансирования. | Общая сумма, тыс.руб | Сумма по годам, тыс. руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| 1 | Проведение совещаний с руководителями предприятий, организаций ,индивидуальных предпринимателей по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности. | Администрация Гигантовского сельского поселения | Не допущение возникновения и степных пожаров на территории поселения, привлечение общественности. | 2013-2015 | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Проведение рейдов по территории сельского поселения | Администрация Гигантовского сельского поселения | Не допущение возникновения пожаров на территории поселения, привлечение общественности. | 2013-2015 | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |

| 3 | Изготовление и установка аншлагов информационных стендов, связанных с безопасностью на водных объектах | Администрация Гигантовского сельского поселения | Предупреждение несчастных случаев на воде | 2013-2015 | Местный бюджет | 21,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Уборка и вывоз несанкционированных свалок | Администрация Гигантовского сельского поселения | Благоустройство территорий поселков | 2013-2015 | Местный бюджет | 520,0 | 150,0 | 170,0 | 200,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проведение сходов граждан по вопросам организации сбора и вывоза ТБО | Администрация Гигантовского сельского поселения | Информирование населения | 2013-2015 | Без финансовых затрат |  |  |  |  |
| 6 | Устройство клумб и содержание парковых зон, приобретение контейнеров для ТБО | Администрация Гигантовского сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2013-2015 | Местный бюджет | 1800,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 |

| 7 | Обработка территорий общественных мест поселения от клещей | Администрация Гигантовского сельского поселения | Санитарная очистка территорий | 2013-2015 | Местный бюджет | 360,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений (покос травы) | Администрация Гигантовского сельского поселения Предприятия поселения | Санитарная очистка территорий | 2013-2015 | Местный бюджет | 1300,0 | 400 | 450,0 | 450,0 |

| 9 | Озеленение (приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей) | Администрация Комаровского сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 2013-2015 | Местный бюджет | 520,0 |  | 150,0 |  | 170,0 | 200,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников | Администрация Гигантовского сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 2013-2015 | Местный бюджет | 530,0 |  | 150,0 |  | 180,0 | 200,0 |
| 11 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры. Обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Гигантовского сельского поселения | Формирование экологической культуры населения | 2013-2015 | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Администрация Гигантовского сельского поселения |  | 2013-2015 | Местный бюджет | 1950,0 | 600,0 |  | 650,0 |  | 700,0 |
| 14. | Оплата уличного освещения | Администрация Гигантовского сельского поселения |  | 2013-2015 | Местный бюджет | 8954,4 | 2854,4 |  | 3000,0 |  | 3100,0 |
| 15 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Гигантовского сельского поселения |  | 2013-2015 | Местный бюджет | 799,0 | 343,5 |  | 253,0 |  | 202,5 |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  | 16754,4 | 5254,4 |  | 5600,0 |  | 5900,0 |