Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01.2015 г.                                                                                                  № 8

П.Гигант

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Гигантовского

сельского поселения «Доступная среда» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения от  06.09.2013 г.  № 303  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения Сальского района»:

- Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Доступная среда» за 2014 год (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Гигантовского сельского поселения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Гигантовского

сельского поселения:                                                                                Ю.М.Штельман

Подготовил:

Вед.специалист ГО и ЧС

А.И.Кислица

Приложение к распоряжению

Администрации Гигатовского сельского

поселения от23.01 .2015 №8

Отчет о

реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Доступная среда» за 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 2014 год [тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне- бюд- жет- ные источники |  |
| Подпрограмма 1. «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Лесница( наружная) монтаж двусторонних поручней Дверь( входная) демонтаж и мантаж новой двери Лесница (внутри здания) монтаж поручней с двух сторон Туалетная комната перепланировка туалетной комнаты, установка сантехники по ГОСТ. Итого: | Ведущий специалист- А.И.Кислица. | Создание условий для совбодного доступа инвалидов. | 30.09.2014г. 25.11.2014г. | 5 - - - 5 - 25 - - 25 - 14 - - 14 - 99.3 - - 99.3 - 143.3 - - 143.3 - |  |  |  |  |  |