Российская  Федерация

Ростовская  область  Сальский  район

Администрация  Гигантовского  сельского поселения

_________________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01. 2015г.                                                                                                  № 8/3

п. Гигант

Об утверждении отчёта за 2014 год

о реализации муниципальной программы

Гигантовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

В соответствии  с постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения от 06.09.2013г. №330 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения Сальского района:

1.Утвердить  отчёт  о  реализации  муниципальной  программы  Гигантовского сельского поселения «Развитие транспортной системы  Гигантовского сельского поселения» за 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Гигантовского сельского поселения.

3. Настоящее  распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего распоряжения  оставляю  за собой.

Глава  Гигантовского

сельского  поселения                                                               Ю.М. Штельман

Подготовил:

Ведущий специалист ЖКХ

Карпенко М.А.

Приложение к распоряжению

Администрации Гигантовского сельского

Поселения от 23.01.2015 № 8/3

Отчет о реализации

Муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 2014 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведущий специалист ЖКХ Карпенко М.А. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Весь период | 2543,834 | 1506,2 | - | 1037,634 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение информационно –пропагандисткой работы среди школьников | Ведущий специалист ЖКХ Карпенко М.А. | Развитие и повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории Гигантовского сельского поселения | Весь период | Финансирование данного мероприятия не предполагается |  |  |  |  |
| Проведение акций «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Зебра!» | Ведущий специалист ЖКХ Карпенко М.А. | Развитие и повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории Гигантовского сельского поселения | Весь период | Финансирование данного мероприятия не предполагается |  |  |  |  |